## Slide 1
Практическое занятие №9–10
Принятие решений, управление рисками,
коммуникация с командой и клиентами
Проект: «Доступный город» | Команда 3 | 2026
Дисциплина: Стартап в информационных технологиях

## Slide 2
Содержание работы
01
Принятие решений и анализ рисков
SWOT-анализ, альтернативы, матрица рисков, выбор решения (Кейс: высокая конкуренция)
02
Коммуникация и командная работа
Сценарий срочных изменений, распределение ролей, план действий
03
Взаимодействие с клиентом
Сценарий диалога с возражениями, работа с возражениями

## Slide 3
Задание №1. Кейс: Высокая конкуренция
На рынок выходит крупный конкурент (Яндекс / 2ГИС) с аналогичным продуктом и большими ресурсами на маркетинг. Риск потери рыночной доли и снижения ценности уникального предложения «Доступного города».
Проблема
Крупный игрок копирует функционал доступности или запускает агрессивную кампанию
Риск
Потеря пользователей, снижение мотивации волонтёров, сложность привлечения B2G-контрактов
Контекст проекта
Наше преимущество — живые данные волонтёров и профили доступности. Нужно защитить и усилить его.

## Slide 4
SWOT-анализ ситуации
Сильные стороны (S)
• Рабочий PWA-продукт с 4 профилями
• Краудсорсинг + модерация отметок
• Уже есть backend-тесты и данные
• Социальная миссия и B2G-потенциал
Слабые стороны (W)
• Маленькая команда и ограниченные ресурсы
• Зависимость от OSM и публичных API
• Низкая узнаваемость бренда
• Волонтёрская сеть ещё не масштабирована
Возможности (O)
• Пилот с муниципалитетом (один округ)
• Партнёрства с НКО и активистами
• Гранты и соцпрограммы «Доступная среда»
• Дифференциация через качество данных
Угрозы (T)
• Крупные игроки добавляют доступность
• Изменение политики OSM/Overpass
• Негатив при ошибках маршрутов
• Замедление привлечения волонтёров

## Slide 5
Альтернативные решения
A
Ускорить развитие волонтёрской сети
Запустить программу мотивации волонтёров, партнёрства с НКО, быстрый рост покрытия данных в пилотном округе.
B
Сфокусироваться на B2G и аналитике
Ускорить разработку дашборда для муниципалитетов, предложить пилот как инструмент приоритизации «Доступной среды».
C
Дифференциация продукта
Углубить профили доступности, добавить офлайн-режим, голосовые подсказки, интеграцию с существующими сервисами.
D
Партнёрство / интеграция
Предложить крупным игрокам white-label слой данных или API, вместо прямой конкуренции.

## Slide 6
Матрица рисков и оценка
Оценка ключевых рисков для выбранных альтернатив (вероятность × влияние)
Риск
Вер.
Влияние
Уровень
Стратегия
Крупный конкурент копирует функционал
Высокая
Высокое
Критический
Дифференциация + скорость
Нехватка волонтёров / данных
Средняя
Высокое
Высокий
Программа мотивации + НКО
Отказ муниципалитета от пилота
Средняя
Высокое
Высокий
Подготовка кейса + демо
Ошибки маршрутов → негатив
Средняя
Среднее
Средний
Модерация + feedback loop
Изменение условий OSM API
Низкая
Высокое
Средний
Кэш + резервные источники

## Slide 7
Оптимальное решение и обоснование
Выбранное решение: Комбинация A + B
Ускорить развитие волонтёрской сети + сфокусироваться на B2G-аналитике и пилоте с одним округом Москвы.
Защита преимущества
Живые данные волонтёров — то, что сложно быстро скопировать крупным игрокам.
Доходная модель
B2G-контракт финансирует бесплатный сервис для жителей и даёт устойчивость.
Реалистичность
9-месячный пилот с одним округом соответствует запросу 3,5 млн ₽ и текущей готовности продукта.
Снижение рисков
Меньше зависимость от массового пользовательского роста на старте; фокус на качестве данных.

## Slide 8
Задание №2. Сценарий: Срочное обновление продукта
Клиенты (пользователи и волонтёры) сообщили о критическом баге: после обновления маршруты для профиля «колясочник» иногда предлагают пути со ступенями. Требуется исправление и выпуск обновления в течение суток.
Распределение ролей в команде
Техлид / Backend
Локализация бага в алгоритме фильтрации барьеров, фикс, тесты
Frontend
Проверка отображения предупреждений, мобильный сценарий, регресс
Product / QA
Воспроизведение, чек-лист, приёмка, коммуникация с пользователями
Коммуникации
Сообщение в каналы, статус-апдейты, пост-мортем после релиза

## Slide 9
План действий (24 часа)
0–2 ч
Сбор логов, воспроизведение, определение root-cause. Временный статус «известная проблема» в приложении.
2–8 ч
Фикс алгоритма фильтрации барьеров, unit- и integration-тесты, проверка на тестовых маршрутах.
8–14 ч
Код-ревью, сборка, деплой на staging, ручная проверка ключевых сценариев (коляска, пожилой).
14–20 ч
Релиз в production, мониторинг ошибок, уведомление пользователей об исправлении.
20–24 ч
Пост-мортем: что пошло не так, как предотвратить, обновление чек-листа релиза.

## Slide 10
Задание №3. Диалог с клиентом (возражения)
Сценарий: Представитель муниципалитета рассматривает пилот, но имеет возражения.
Клиент (муниципалитет)
1. «У нас уже есть данные от других подрядчиков. Зачем ещё одна карта?»
2. «Как гарантировать актуальность отметок волонтёров?»
3. «Бюджет ограничен. Что будет, если пилот не даст результата?»
4. «Сложно интегрировать с нашими внутренними системами.»
Представитель стартапа
1. Мы даём не просто карту, а подтверждённые данные + тепловую аналитику для приоритизации бюджета.
2. Модерация, фото, голосование за достоверность + полевой аудит в пилоте.
3. Пилот ограничен одним округом. Результат — отчёт с подтверждёнными маршрутами и барьерами.
4. API и экспорт отчётов. Мы готовы адаптировать формат под ваши процессы.

## Slide 11
Ключевые выводы
1
Принятие решений
SWOT + матрица рисков + несколько альтернатив позволяют выбрать сбалансированное решение даже в условиях неопределённости.
2
Управление рисками
Критические риски (конкуренция, данные) требуют проактивных стратегий: дифференциация и B2G-фокус.
3
Командная коммуникация
Чёткое распределение ролей и пошаговый план на 24 часа позволяют быстро реагировать на критические баги.
4
Работа с клиентом
Возражения снимаются конкретикой: ценность данных, модерация, ограниченный пилот, готовность к интеграции.

## Slide 12
Спасибо за внимание
Практическое занятие №9–10
Проект «Доступный город» · Команда 3
Готовы ответить на вопросы